# UCHWAŁA NR XXI/137/08

# RADY GMINY KOŹMINEK

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U 2005, nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek na lata 2008-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/137/08 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek

Mając na uwadze właściwe gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, niezbędne jest opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Celem programu jest racjonalizacja gospodarki mieszkaniowej. Obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynika również z zapisów Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik

do Uchwały Nr XXI/137/08

Rady Gminy Koźminek

z dnia 29 października 2008 r.

§ 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobów mieszkaniowych Gminy Koźminek w latach 2008-2013

  - Aktualna wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Koźminek administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

| Lp. | Treść | szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynki ogółem w tym: budynki mieszkalne budynki użytkowe | 22 0 | b.d. 0 |
| 2. | Ilość lokali mieszkalnych ogółem: w tym: - lokale komunalne b) - lokale socjalne | 112 | 4348,20 |
|  |  | 4 | 104,00 |

Publiczne Przedszkole w Koźminku administruje 2 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 90,40 m2. Lokale te przewiduje się przeznaczyć na potrzeby publicznego przedszkola po zaoferowaniu najemcom lokali zamiennych.

- Prognoza dotyczącą wielkości zasobów mieszkaniowych w latach 2008-2013 administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

| Lp | Treść | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) lokale mieszkalne komunalne ogółem w szt. | 116 | 105 | 105 | 102 | 102 | 102 |
|  | b) powierzchnia ogółem w m2 | 4452,2 | 3900,10 | 3900,10 | 3826,10 | 3826,10 | 3826,10 |
| 2. | a) w tym: lokale socjalne szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | b) powierzchnia w m2 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

- Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Koźminek.

Stan techniczny budynków komunalnych jest zróżnicowany, zależy od trzech czynników:

  - wieku

  - konstrukcji

  - wyposażenia

Ad. 1.

Wiek budynków

Większość budynków stanowiących zasoby komunalne zrealizowana została w końcu XIX wieku, a więc są to obiekty ponad 100-letnie i mocno wyeksploatowane. Pozostała część to budynki wybudowane w latach powojennych, gdzie znajdują się lokale mieszkalne.

Ad. 2.

Konstrukcja budynków

Realizowane w różnych okresach budynki przedstawiają różnorodne konstrukcje, zgodne z  ówcześnie obowiązującymi trendami i normami w tym zakresie.

Z tego tytułu budynki obciążone są wieloma wadami budowlanymi, których usuwanie wraz z ich skutkami rodzi powstawanie dodatkowych kosztów. Do przykładowych można zaliczyć:

- konstrukcje stropów drewniano-trzcinowych

- brak izolacji przeciwwilgociowych

- drewniana stolarka drzwiowa i okienna,

- pokrycie dachowe papowe i azbestocementowe

- instalacje elektryczne aluminiowe

- skorodowane instalacje wodne i kanalizacyjne

Ad. 3.

Wyposażenie budynków- lokali mieszkaniowych w instalacje i urządzenia

| Lp. | Wyposażenie | Liczba lokali | % zasobów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodomierz | 44 | 37,90 |
| 2. | Instalacja wodna | 116 | 100% |
| 3. | Instalacja kanalizacyjna | 71 | 61,21 |
| 4. | Ubikacja | 98 | 84,48 |
| 5. | Łazienka | 20 | 17,24 |
| 6. | Centralne ogrzewanie | 8 | 6,90 |

Instalacje wodne i kanalizacyjne w budynkach były zainstalowane w odległych latach i wymagają napraw. Również instalacje elektryczne są w złym stanie technicznym. Ze względów finansowych obecnie wykonywane są tylko prace mające na celu bezpośrednie usunięcie awarii i drobne naprawy i konserwacje.

§ 2. Analiza potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych Gminy Koźminek w latach 2008-2013.

Zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z  tego tez względu w latach 2008-2013 poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwaniem awarii – planuje się wykonać jedynie remonty zapewniające poprawę bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych tj:

- wymiany instalacji elektrycznych,

- remonty dachów i konstrukcji dachowych,

- remont stropów

- wymiany stolarki budowlanej,

W budynkach, gdzie Gmina Koźminek jest właścicielem nieruchomości, realizacja zaplanowanych zadań remontowych zależna będzie od zasobności finansowej gminy oraz wpływów z czynszu. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono potrzeby remontowe i środki finansowe niezbędne do ich wykonania w latach 2008-2013.

| Lp. | Rodzaj robót | Okres realizacji w latach | Szacunkowy koszt ( w tyś. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kotłowni | 2008 | 65 |
| 2. | Modernizacja instalacji c.o. | 2009-2011 | 24 |
| 3. | Prace ogólnobudowlane: murarsko-tynkarskie dekarsko-blacharskie stolarka budowlana malarskie i elewacje kominiarskie roboty różne (awarie, rozbiórki) | 2008-2013 | 489 |
| 4. | Dokumentacje, ekspertyzy, inwentaryzacje, remonty kapitalne budynków | 2009-2013 | 27 |
|  | RAZEM |  | 605 |

Plan remontów i modernizacji  zasobów mieszkaniowych gminy Koźminek w latach 2008-2013

(wartość podano w tysiącach złotych)

| Lp. | Rodzaj robot | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Murarsko-tynkarskie | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 2. | Dekarsko-blacharskie | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Budowa kotłowni | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dachy i stropy | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 5. | Stolarka budowlana | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Malarskie i elewacje | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 7. | Kominiarskie usługi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 8. | Roboty rożne (awarie i rozbiórki) | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Modernizacja instalacji c.o. | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 10. | Dokumentacja i ekspertyzy Inwentaryzacje | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | Razem | 156 | 123 | 81 | 82 | 83 | 80 |

§ 3. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

1) wpływy z czynszów za lokale,

2) budżet gminy.

§ 4. Planowana sprzedaż lokali.

Na podstawie analizy dotychczasowej sprzedaży lokali mieszkalnych należy stwierdzić, że sprzedaż lokali miała tendencję malejącą. Bezpośredni wpływ na tempo sprzedaży lokali mieszkalnych zasobu gminnego ma aktualna sytuacja gospodarcza w kraju i zasobność finansowa poszczególnych mieszkańców. Umożliwienie nabycia lokali na własność przez ich najemców jest głównym celem gminy. Sprzedaż lokali następuje na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikat określonych odrębnymi przepisami lub na zasadach ogólnych - w trybie przetargowym. W sytuacji, kiedy najemca nie skorzysta z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu lokalu, będą miały zastosowanie postanowienia art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W latach 2008-2013 Gmina będzie przygotowywała oferty do sprzedaży następujących lokali mieszkalnych:

| Lp. | Rok | Planowana sprzedaż lub zbycie |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2008 | - |
| 2. | 2009 | Lokale mieszkalne w budynku położonym w Koźminku przy ul. Kopernika 8 |
| 3. | 2009 | Lokale mieszkalne w budynku położonym w Nowym Nakwasinie 48a |
| 4. | 2010 | - |
|  | 2011 | Lokale mieszkalne w budynku położonym przy ul.Ciasnej 7 w Koźminku |
| 5. | 2012 | - |
| 6. | 2013 | - |

§ 5. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU.

1. Wójt Gminy Koźminek zarządzeniem ustala stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Zmiana stawek czynszu następować może nie częściej niż raz w roku.

3. Wysokość czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 50% stawki czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym w odniesieniu do lokali o pełnym standardzie.

4. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

- 10% - lokale mieszkalne bez centralnego ogrzewania,

- 5% - lokale mieszkalne bez łazienki,

- 5% - lokale mieszkalne bez w.c.

- 10% - lokale mieszkalne bez instalacji wodociągowej i kanalizacji,

- 10% - lokale mieszkalne położone w miejscowościach poza siedzibą Gminy,

- 20% - lokale mieszkalne w budynkach o konstrukcji nietrwałej /mur pruski, drewno, itp./,

- 5% - lokale mieszkalne w budynkach nie posiadających strychu i piwnicy.

§ 6. INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

1. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz ochronę praw lokatorów, należy przyjąć następujące zasady:

1) udzielanie bonifikat, ustalonych odrębną uchwałą, dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania,

2) preferowanie zamian na lokal mniejszy z zasobu – w przypadku osób posiadających zadłużenie z tytułu opłat czynszowych lub innych opłat niezależnych od lokatora,

3) dokonywanie podziału lokali mieszkalnych o dużych powierzchniach użytkowych na mniejsze,

4) dokonywanie sprzedaży lokali mieszkalnych, szczególnie tych wymagających dużych nakładów na doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego.