Załącznik Nr 5

Uchwały Nr XXXV/271/09

Rady Gminy Koźminek

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Wydatki na Wieloletni program inwestycyjny w latach 2009-2011

- Nazwa programu: Gminny Program Rozbudowy Infrastruktury Komunalnej

- Cel programu: poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- Jednostka realizująca program:  Urząd Gminy Koźminek

| Lp. | Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Łączne nakłady | Źródła finansowania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  |  |  |  | Ogółem | W tym | Ogółem | W tym | Ogółem | W tym |
|  |  |  |  |  | Budżet gminy | Środki planowane do pozyskania z innych źródeł |  | Budżet gminy | Środki planowane do pozyskania z innych źródeł |  | Budżet gminy | Środki planowane do pozyskania z innych źródeł |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek | 2005 – 2011 | 5 793 430 | 3 000 | 1 200 | 1 800 | 3 094 440 | 1 195 195 | 1 899 245 | 2 620 990 | 1 189 238 | 1 431 752 |
| 2. | Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek | 2007- 2011 | 2 508 200 | 15 000 | 15 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 2 359 800 | 2 359 800 | 0 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Oszczeklin - Marianów – Nowy Karolew | 2008 -2009 | 814 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec | 2007- 2011 | 928 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 833 500 | 833 500 | 0 |
| 5. | Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin | 2008-2010 | 694 000 | 52 400 | 20 900 | 31 500 | 624 600 | 245 145 | 379 455 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Nakwasin | 2009- 2010 | 45 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Wymiana infrastruktury wodno - kanalizacyjnej aglomeracji Koźminek – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa | 2009- 2010 | 1 283 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Budowa zatoki przystankowej w ul. M. Konopnickiej w Koźminku | 2009-2011 | 416 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 |
| 9. | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin - Moczydła | 2009-2010 | 245 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Rewaloryzacja parku zabytkowego w Koźminku – zagospodarowanie wysepki | 2009- 2010 | 90 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ogółem |  | 12 816 630 | 991 400 | 958 100 | 33 300 | 5 654 040 | 3 375 340 | 2 278 700 | 6 004 290 | 4 572 538 | 1 431 752 |